# Specifikace softwarového díla

# &
Časový plán implementace

# pro

# MEF Editor

Cílem projektu je vytvoření pluginu do vývojového prostředí Visual Studio 2010. Plugin bude umožňovat grafickou editaci objektů spojených s technologií Managed Extensibility Framework v jazyce C#.

1.0.0

Vodolán Miroslav

6.8.2011

Obsah

1. Základní informace	1

1.1 Popis a zaměření softwarového díla	1

1.2 Použité technologie 	1

1.3 Odkazy (Reference)	1

2. Stručný popis softwarového díla	2

2.1 Důvod vzniku softwarového díla a jeho základní části a cíle řešení	2

2.2 Hlavní funkce	2

2.3 Motivační příklad užití	2

2.4 Prostředí aplikace	3

2.5 Omezení díla	3

2.6 Dokumentace díla	3

3. Vnější rozhraní	3

3.1 Uživatelské rozhraní, vstupy a výstupy	3

3.2 Rozhraní se software	3

4. Detailní popis funkcionality	4

4.1 Zobrazení schématu kompozice	4

4.2 Přidání CompoisitionPoint metod do schématu	4

4.3 Přidání CompositionContainer objektu do schématu	4

4.4 Přidání CompositionCatalog objektu do CompositionContainer objektu	4

4.5 Přidání komponenty do CompositionContainer objektu	4

4.6 Odebírání objektů	5

4.7 Kolapsování CompositionCatalog objektu	5

4.8 Změna vlastností CompositionCatalog a CompositionContainer objektů	5

5. Obrazovky	5

5.1 Obrazovka 1	5

5.2 Obrazovka 2	5

5.3 Obrazovka 3-n	5

6. Ostatní (mimofunkční) požadavky	6

8. Negativní vymezení	6

9. Time-line & Milestones	6

10. Poznámky	7

Tabulka revizí

| Jméno | Datum | Důvod změny | Verze |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodolán Miroslav | 6.8.2011 | Počáteční verze textu specifikace | 1.0.0 |

# Základní informace

## Popis a zaměření softwarového díla

Managed Extensibility Framework je zajímavá technologie nabízející nástroje pro usnadnění tvorby rozšiřitelných aplikací pod .NET. Zatím však neexistuje software pro pohodlnou vizualizaci a editaci způsobu komponování jednotlivých částí aplikace. V rozsáhlejších projektech může vývojář ztratit přehled o jednotlivých zdrojích knihoven a jejich vzájemné spolupráci a provázanosti.

Popisovaný projekt se snaží vytvořit plugin integrovaný do Microsoft Visual Studia 2010, který by umožňoval přehledné zobrazení komponent a dokázal by editovat jejich interakce v pro MEF typických způsobech použití. Cílovým jazykem pro editor bude C#. Bude však obsahovat podporu pro rozšíření o další .NET jazyky. Editor bude také rozšiřitelný o některé další funkčnosti týkající se zpracování a interpretování zdrojových kódů.

MEF Editor si klade za cíl pracovat výhradně se zdrojovými kódy editovaného projektu bez pomocných konfiguračních souborů. Tato vlastnost umožňuje prohlížení kompozice rozpracovaných projektů stejným způsobem jako u zkompilovaných aplikací.

## Použité technologie

- Microsoft .NET

- Microsoft Visual Studio 2010

- Managed Extensibility Framework

- Windows Presentation Foundation

## Odkazy (Reference)

- Webové stránky Microsoft .NET

  - http://www.microsoft.com/net/, Microsoft, 2011

- Webové stránky Microsoft Visual Studio 2010

  - http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us, Microsoft, 2011

- Webové stránky Managed Extensibility Framework

  - http://mef.codeplex.com/, MEF community, 2011

- Webové stránky Windows Presentation Foundation

  - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms754130.aspx, Microsoft, 2010

# Stručný popis softwarového díla

## Důvod vzniku softwarového díla a jeho základní části a cíle řešení

Důvodem vzniku je poskytnutí chybějícího editoru pro práci s Managed Extensibility Framework ve Visual Studiu.

Editor bude navržen jako Visual Studio Package, využívající existující API pro spolupráci s Visual Studiem (Zejména interakce se zdrojovými kódy projektu). Grafické rozhraní editoru bude postavené na technologii WPF.

Editor bude složen z těchto hlavních částí

- grafické rozhraní editoru

- engine pro parsování zdrojových kódů

- engine pro interpretaci zdrojových kódů

- engine pro interpretaci MSIL knihoven

- engine pro vykreslování

## Hlavní funkce

MEF editor bude umožňovat:

zobrazení komponent v rozpracovaném C# projektu

zobrazení komponent v knihovnách, které se zúčastňují kompozice

zjištění způsobu kompozice komponent v typických případech použití MEF

pomocí interaktivního rozhraní měnit kompozici komponent ve zdrojovém kódu

definice vlastního vzhledu jednotlivých komponent

rozšíření o podporu dalších .NET jazyků

rozšíření o definice objektů podílejících se na interpretaci

## Motivační příklad užití

V projektu s naprogramovanými komponentami chce uživatel definovat způsob jakým se mají zkomponovat.

- Po spuštění editoru se zobrazí seznam komponent dostupných v projektu

- Požadovanou cílovou komponentu přidá do nějakého Composition containeru

- Metodou drag and drop do stejného containeru zkopíruje další komponenty

- Do containeru ještě přidá například DirectoryCatalog

- Dle zobrazených závislostí zkontroluje zda projekt vypadá dle jeho představ

## Prostředí aplikace

Editor bude odladěn pro Visual Studio 2010 a Visual Studio 2010 Service Pack 1, z čehož vyplývá závislost na operačním systému Windows. Většina funkční logiky bude však v samostatných dynamicky linkovaných knihovnách zkompilovaných pod .NET Framework 4.0, tudíž nebudou přímo závislé na Visual Studiu.

## Omezení díla

Pro účely projektu bude plugin odladěn pouze pro Visual Studio 2010 a Visual Studio 2010 Service Pack 1 pod Windows 7.

## Dokumentace díla

K programu bude vytvořena dokumentace týkající se všech možných rozšíření editoru s ukázkou implementace těchto rozšíření.

# Vnější rozhraní

## Uživatelské rozhraní, vstupy a výstupy

Hlavním uživatelským vstupem bude WPF okno zobrazující schéma kompozice. Pro editaci vlastností Comoposition containerů a catalogů budou uživateli zobrazována patřičná vstupní okna. (Například klasické windows okno pro výběr zdrojové složky DirectoryCatalogu). Editor bude průběžně reagovat i na uživatelské změny přímo ve zdrojovém kódu patřičnou obnovou schématu.

Pokud editor narazí  na jazykovou konstrukci, kterou nezná, případně dojde k jiné chybě, kterou je nutné uživateli ohlásit, zobrazí se ve spodní části okna editoru TextBox se seznamem chyb.

Výstupem editoru bude zobrazované schéma kompozice a změny prováděné přímo do uživatelského zdrojového kódu.

## Rozhraní se software

    - Začlenění editoru do Visual Studia

Editor bude využívat předpřipravenou funkcionalitu Visual Studia 2010 určenou pro tvorbu vlastních rozšíření. Po vytvoření projektu typu Visual Studio Package dostaneme předpřipravený plugin, který lze snadno upravit pro potřeby MEF Editoru.

    - Interakce editoru s načteným projektem

Visual Studio nabízí pro účely interakce mezi pluginem a editorem objekt splňující rozhraní EnvDTE.DTE, pomocí kterého lze přistupovat k FileCodeModel a CodeModel objektům rozpracovaného projektu. Pomocí nich lze provádět editace přímo ve zdrojovém kódu.

# Detailní popis funkcionality

## Zobrazení schématu kompozice

Po spuštění editoru z kontextového menu Visual Studia editor prohledá rozpracovaný projekt a zobrazí schéma kompozice. Se všemi objekty i závislostmi jichž se kompozice týká.

## Přidávání CompositionPoint metod do schématu.

Editor nabízí uživateli možnost upřesnit metodu v projektu, kde dochází k důležitým operacím v rámci kompozice. Také umožňuje specifikovat metodu určenou pro výstup editoru. Tato metoda se v rámci projektu jmenuje CompositionPoint. Editor pracuje s defaultními CompositionPoint metodami – bezparametrickými konstruktory v komponentách a metodách volaných z nějakého CompositionPoint takových, že mají vliv na kompozici.

Explicitní CompositionPoint můžeme do schématu přidat označením libovolné metody v projektu atributem MEFEditor.CompositionPointAttribute. Parametry atributu budou použité jako argumenty pro volání takto označené metody. Pokud zadané argumenty nebudou platné pro danou metodu, editor toto oznámí uživateli v chybovém výstupu.

## Přidání CompositionContainer objektu do schématu.

Editor zjistí jaké má k dispozici CompositionContainer objekty (má sadu integrovaných a je možné ho o další uživatelsky rozšířit). Po pravém kliknutí na CompositionPoint patřičné komponenty vybereme v kontextové nabídce položku „přidat CompositionContainer“. Výstupem je příslušná změna ve zdrojovém kódu a změna schématu.

## Přidání CompositionCatalog objektu do CompositionContainer objektu

Editor zjistí jaké má k dispozici CompositionCatalog objekty(má sadu integrovaných a je možné ho o další uživatelsky rozšířit). Po pravém kliknutí na CompositionContainer vybereme v kontextové nabídce položku „přidat CompositionCatalog“.Výstupem je příslušná změna ve zdrojovém kódu a zobrazení CompositionCatalogu s komponentami, které obsahuje, ve schématu.

## Přidání komponenty do CompositionContainer objektu.

Uchopením patřičné komponenty a jejím přetažením nad CompositionContainer ve stylu drag and drop změní kurzor myši tvar podle toho, zda je možné danou komponentu přidat či nikoliv. Pokud je změna možná, editor provede po puštění příslušnou změnu ve zdrojovém kódu a překreslí  schéma. Pokud změna možná není, neprovede editor žádné změny.

## Odebírání objektů

Pravým kliknutím na patřičný objekt ve schématu otevřeme kontextovou nabídku a vybereme položku „Odebrat“. Dojde k odebrání příslušného objektu ze zdrojového kódu a patřičné změny schématu. Pokud objekt nemá v kontextovém menu položku pro odebrání, znamená to, že editor odebrání tohoto objektu nepodporuje.

## Kolapsování CompositionCatalog objektu

Pro větší přehlednost schématu je možné CompositionCatalog, zobrazený ve schématu, kolapsovat. Poté se CompositionCatalog zobrazuje podobně jako komponenta – jsou vidět importy a exporty, které CompositionCatalog poskytuje jako celek. Je však skryta jeho vnitřní struktura, která někdy nemusí být důležitá.

## Změna vlastností CompositionCatalog a CompositionContainer objektů

Editor rozpozná jaká nastavení lze u CompositionCatalog a CompositionContainer objektů editovat. Tyto editace se zobrazují v kontextové nabídce objektů ve schématu. Po vybrání příslušné editace se zobrazí okno, které uživateli umožní změnu provést.

# Obrazovky

Obrazovky není možné v této fázy projektu pořídit. Finální vzhled aplikace bude určen až po zkušenostech z používání při dolaďování editoru.

## Obrazovka 1

<Obrázek obrazovky.>

<Popis této obrazovky.>

## Obrazovka 2

<Obrázek obrazovky.>

<Popis této obrazovky.>

# Ostatní (mimofunkční) požadavky

MEF Editor bude odladěn pouze pro Microsoft Visual Studio 2010 a Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 pod Windows 7. Nebude však používat nic co by bránilo jeho použití v jiných verzích systému Windows.

# Negativní vymezení

Není v možnostech editoru přesně zobrazit každou situaci. Editor je koncipován tak, aby umožňoval editace v typických případech použití technologie MEF.

# Time-line & Milestones

| Datum | Milník | Způsob prezentace |
| --- | --- | --- |
| 02/04/2011 | Získání kompletních informací o kompozici. Vytvoření HookedContaineru, který umí měnit a sledovat průběh kompozice. | konzultace |
| 27/04/2011 | Vytvoření funkčního pluginu pro Visual Studio a navázání spojení s rozpracovaným projektem. | konzultace |
| 12/05/2011 | Implementace parseru zdrojového kódu. | konzultace |
| 24/06/2011 | Implementace interpreteru zdrojového kódu a vytvoření objektového modelu používaného v celé aplikaci. Zprovoznění interpreteru MSIL kódu. | konzultace |
| 07/07/2011 | Zprovozněn koncept CompositionPoint. Integrace do Visual Studia. Fungují reakce na změny ve zdrojovém kódu. | tento dokument, kód projektu |
| 15/07/2011 | Implementace editací zdrojového kódu | tento dokument, kód projektu |
| 05/08/2011 | Projekt má implementovanou většinu funkčnosti. Editoru chybí grafické rozhraní. | tento dokument, kód projektu |

Dodatek A: Vymezení pojmů

- CompositionCatalog objekt.

rámci projektu je takto nazýván objekt odvozený od:

System.ComponentModel.Composition.Primitives.ComposablePartCatalog

Umožňuje do projektu načíst komponenty z různých zdrojů (například DirectoryCatalog).

- CompositionContainer objekt.

V rámci projektu je takto nazýván objekt umožňující přidávání komponent (například CompositionBatch).

- CompositionPoint, CompositionPoint metoda

V rámci projektu je takto nazývána metoda, která je považována za důležitou z hlediska kompozice.

Dodatek B: To Be Determined List

V této fázy vývoje projektu nebylo možné přidat do specifikace obrazovky z použití editoru. Bude také nutné vypracovat dokumentace a příklady pro rozšíření editoru.

# Poznámky

Tato specifikace je více než inspirována těmito šablonami:

- Software Requirements Specification by Karl E. Wiegers

- SAFE™ Development System Requirements

********